****

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 декабря 2024 года № 117**

Об утверждении перечня объектов,

в отношении которых планируется

заключение концессионных

соглашений в 2025 году на территории

Торковичского сельского поселения Лужского

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.06.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Торковичского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году (приложение 1)
2. Утвердить календарный план-график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложение 2)
3. Разместить перечень объектов, согласно приложению 1, на официальном сайте администрации Торковичского сельского поселения
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Торковичского сельского поселения Ларионова Данилу Валерьевича.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Торковичского сельского поселения |  | В.Е.Перфильев |

Приложение 1

утверждено постановлением

главы администрации

Торковичского

сельского поселения

от 12.12.2024 № 117

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году на территории Торковичского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) /концедента | Адрес  Муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) /концедента | Наименование  имущества | Протяженность, м. п. | Отраслевая принадлежность | Ориентировочные сроки заключения концессионного соглашения |
| 1 | Администрация  Торковичского сельского поселения | Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, д.1 | Тепловые сети,  пос. Торковичи | 4 549 м. п. в двухтрубном исчислении | Инженерные сети | IV квартал 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 2  утверждено постановлением  главы администрации Торковичского  сельского поселения  от 24.01.2025 № 117 |   **Календарный план-график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование и характеристика объекта | Населенный пункт (адрес объекта) | Балансодержатель (обслуживающая организация) | Данные государственной регистрации права на объект,  планируемый к передаче в долгосрочную аренду | Отрасль ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТБО) | Разработка технического задания в соответствии с п. 2.4. ст. 22 федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | | Формирование конкурсной документации, согласование параметров долгосрочного тарифного регулирования и цен с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области в соответствии со ст. 23 федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | | Размещение конкурсной документации по проведению торгов на официальном сайте Российской Федерации | | | | Дата заключения концессионного соглашения | | Документ об утверждении графика передачи в концессию | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон) |
| Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении | Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении | Срок исполнения (месяц) | | Информация об исполнении | | Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении |
| 1. Торковичское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тепловые сети | п. Торковичи | АО «Петербургтеплоэнерго» | № 47:29:0000000:33128-47/023/2017-2 от 20.07.2017 | теплоснабжение | октябрь |  | октябрь |  | | ноябрь | |  | декабрь |  | Постановление главы администрации от 12.12.2024 № 117 | Глава администрации |