ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТАРЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14 марта 2022 г.  №  27

Об  утверждении плана мероприятий

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение в период пропуска весеннего половодья 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                          «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года (приложение).

2.Исполнителям плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в течение паводкового периода представлять информацию о ходе выполнения мероприятий главе администрации Торковичского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.главы администрации

Торковичского сельского поселения				 Д.В.Ларионов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Торковичского сельского поселения

от 14.03.2022 № 27

(приложение)

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории муниципального образования Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья под железнодорожным мостом | До окончания половодья | Глава администрации |
|  | Определение и подготовка сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Заключение договоров | До 01.04 | Глава администрации, уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Подготовка списков населения, которое может оказаться в зоне подтопления, и представление их в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лужского муниципального района (далее – отдел ГОиЧС) | До 20.03 | Глава администрации уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Создание запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций | До 15.04 | Глава администрации |
|  | Определение мест для временного размещения отселяемого населения из зон подтопления (ПВР), подготовка их к приему эвакуированного населения | До 20.03 | Глава администрации. |
|  | Составление графиков дежурства должностных лиц по администрациям поселений на период прохождения весеннего половодья и представление их в отдел ГО и ЧС | До 20.03 | Глава администрации уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Проведение заседания КЧС и ПБ поселений на тему: «О мерах по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2022 году», и представление протоколов в отдел ГО и ЧС | До 20.03 | Председатель КЧС и ПБ |
|  | Определение наличия домашнего скота и птицы у населения, подпадающего в зоны подтопления, составление списков. Определение мест временного размещения скота и птицы на период половодья | До 20.03 | Глава администрации. уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Проведение работы с населением, подпадающим в зоны подтопления. В случае отказа населения от переселения из зон подтопления – получение от каждого отказавшегося письменного заявления | В течение всего периода половодья | Глава администрации уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Проведение проверки надежности электроснабжения населения в зонах подтопления. Представление сведений в отдел ГО и ЧС | До 20.03 | Лужский участок РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппские э.с., |
|  | Оперативное представление в ЕДДС ЛМР, информации об обстановке на территории поселения в период половодья | Постоянно с 14.03 до окончания периода половодья | Глава администрации уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Определение зон подтопления по каждому населенному пункту, где существует такая опасность. Представление сведений в отдел ГО и ЧС | До 20.03 | Главы администрации уполномоченный по ГО и ЧС |
|  | Выставление постов в зонах подтопления для осуществления охраны общественного порядка | В случае эвакуации населения из зон подтопления | ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области |
|  | Для оказания медицинской помощи населению, оказавшемуся в зонах подтопления, формирование бригад скорой помощи, создание резервов койко-мест в ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» | В случае эвакуации населения из зон подтопления | ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» |
|  | Для предотвращения возникновения пожаров в зонах подтопления организация оперативного выезда боевых расчетов ОГПС Лужского района к местам возникновения пожаров | В случае эвакуации населения из зон подтопления | ОГПС Лужского района |
|  | Проведение разъяснительной работы в филиале МОУ «Торковичская школа» с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с выходом на лед | В течение всего периода половодья | Заведующая филиалом МОУ Торковичская школа Храмцевой И.Ю. |