Приложение

к решению Совета депутатов

Торковичского сельского поселения

от 25.12.2017г. № 110

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**2023г.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Формирование современной городской среды» |
| **Исполнители программы** | Администрация Муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области. |
| **Цель программы** | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Торковичского сельского поселения. |
| **Задачи программы** | 1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение.  2. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Торковичское сельское поселение. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2018-2024 год, реализуется поэтапно. |
| **Объемы и источники финансирования программы с указанием источников финансирования.** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018году составит  - рублей, в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – 0,00руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,00руб.  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00 руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составит  3 685 000,00- рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 1 232 000,00  - областного бюджета – 2 268 000,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 185 000,00руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – 0,00руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – 3 685 000,00руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 1 232 000,00  - областного бюджета – 2 268 000,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 185 000,00руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составит:  Всего – 0,00руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – руб.,  - бюджета муниципального образования – руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – 0,00 руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составит 5 533 436,00  - рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 1576335,60  - областного бюджета – 3456664,40 руб.,  - бюджета муниципального образования – 500 436,00руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – руб.,  - бюджета муниципального образования – руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – 5 533 436,00 руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 1576335,60  - областного бюджета – 3456664,40 руб.,  - бюджета муниципального образования – 500 436,00руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составит – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  .  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – руб.,  - бюджета муниципального образования – руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – 0,00 руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – 0,00руб.,  - бюджета муниципального образования – 0,00руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составит – 10 400 423,99 рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 2 512 000,00  - областного бюджета – 5 488 000,00 руб.,  - бюджета муниципального образования – 2 400 423,99 руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – руб.,  - бюджета муниципального образования – руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего –10 400 423,99 руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 2 512 000,00  - областного бюджета – 5 488 000,00 руб.,  - бюджета муниципального образования – 2 400 423,99 руб.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составит – 10 202 842,53 рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 2 696 949,26 руб.  - областного бюджета – 5 303 050,74 руб.,  - бюджета муниципального образования – 2 202 842,53 руб.  Из них:  1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  Всего – руб., в том числе за счет средств:  - областного бюджета – руб.,  - бюджета муниципального образования – руб.  2. на благоустройство муниципальной территории общего пользования п. Торковичи (центральная улица, площадь, и другие).  Всего – 10 202 842,53 руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 2 696 949,26 руб.  - областного бюджета – 5 303 050,74 руб.,  - бюджета муниципального образования – 2 202 842,53 руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Не менее одного реализованного проекта по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Торковичского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории Торковичского сельского поселения, которое предполагает совершенствование городской (сельской) среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской (сельской) среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория поселка Торковичи составляет 11690Га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 1250 человек. Городская (сельская) среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение жителей, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества. Важнейшей задачей органов местного самоуправления Торковичского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Для нормального функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов, благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Торковичского сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Торковичского сельского поселения на 2018-2024 годы». Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; - запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; - сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Торковичского сельского поселения.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз); Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

**3. Цели, задачи, этапы и сроки выполнения программы, ожидаемые результаты реализации программы.**

Цель программы - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение.

Задачи программы:

1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение.

2. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Торковичское сельское поселение.

Сроки реализации программы – 2018-2024 годы, поэтапно.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Не менее одного реализованного проекта по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно.

**4. Порядок включения объектов в программу.**

Реализация проекта на территории Торковичского сельского поселения осуществляется по двум мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования.

Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:

а) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 2/3 от общего объема субсидии;

б) на благоустройство муниципальных территорий общего пользования поселка Торковичи (центральная улица, площадь, набережная и другие) - 1/3 от общего объема субсидии.

В мероприятия по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образования, выявленные по результатам опроса граждан.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утверждены постановлением администрации Торковичского сельского поселения от 01.11.2017г. № 141.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение утверждается в соответствии с Перечнем работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, согласно приложению № 7 к настоящей программе.

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн.

Дополнительный перечень видов работ:

- озеленение территории;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка детских площадок;

- установка спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак;

- оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Визуализированный перечень элементов благоустройства, рекомендованный к размещению на дворовых территориях согласно приложению № 8 к настоящей Программе (может быть дополнен и расширен).

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении 9 к настоящей муниципальной программе.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утверждены постановлением администрации Торковичского сельского поселения от 01.11.2017г. № 140.

Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утверждён постановлением главы администрации Торковичского сельского поселения № 139 от 01.11.2017г

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение, а также территорий общего пользования муниципального образования Торковичское сельское поселение осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение, а также территорий общего пользования муниципального образования Торковичское сельское поселение учитывают требования Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

**5. Механизм реализации программы**

Для эффективной реализации программы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о выполнении мероприятий в рамках программы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Торковичского сельского поселения (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующего бюджетного законодательства, в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

**6. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ. Ведение отчетности осуществляет администрация Торковичского сельского поселения

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Торковичского сельского поселения.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

г) осуществляют оценку эффективности реализации муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

6.3. Исполнителями муниципальной программы являются: УК, подрядные организации, выигравшие аукцион (конкурс).

6.4. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.5. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную программу.

**7. Оценка социально-экономической эффективности**

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**8. Мероприятия программы**

Программа «Формирование современной городской среды»

Мероприятие 1.

Благоустройство общественной территории в п. Торковичи:

Ул. Торговая от ул. 1-я Железнодорожная до д. 18 по ул. Торговая, от д. 1 по ул. Стахановская до д. 5а по ул. 1-я Железнодорожная

Всего руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Мероприятие 2.

Благоустройство общественной территории в п. Торковичи:

Общественное пространство перед Домом культуры

Всего руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Мероприятие 3.

Благоустройство общественной территории в п. Торковичи:

Парк «Хвойный лес»

Всего руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Мероприятие 4.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома:

Ул. Победы д. 9, ул. 1-я Железнодорожная д.д. 5я, 7а.

Ул. Торговая д.д. 18, 20, 20а

Всего руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Исполнителем мероприятий программы является администрация Торковичского сельского поселения.

**9. Адресный перечень территорий и объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов**

11.1. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024г. (приложение 2)

11.2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024г. (приложение 2)

Приложение № 1

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Значение показателя** |
| 2018-2024 годы |
| **1** | **2** | **3** |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| **1** | Ремонт внутридворовых проездов | 1743кв.м. |
| **2** | Обеспечение освещения дворовых территорий | 12шт. |
| **3** | Установка скамеек | 23шт. |
| **4** | Установка урн | 18шт. |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| **5** | озеленение территорий |  |
| **6** | оборудование автомобильных парковок | 2320кв.м. |
| **7** | установка детских площадок |  |
| **8** | установка спортивных площадок | 1шт. |
| **9** | оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов |  |
| **10** | обустройство площадок для отдыха |  |
| **11** | установка ограждений |  |
| **12** | установка малых архитектурных форм и городской мебели |  |
| **13** | оборудование контейнерных площадок заглубленного типа | 2шт. |
| **14** | оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |  |
| Благоустройство общественных пространств | | |
| **15** | Территория: | 11990кв.м. |
| **16** | Пешеходные зоны, кол-во | 3 |
| **17** | Площади, кол-во |  |
| **18** | Скверы, кол-во | 1 |

Приложение № 2

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Торковичского сельского поселения, которые планируется**

**благоустроить в 2018-2024 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Наименование управляющей организации |
| **1** | Ул. Торговая д.д. 18, 20, 20а | ООО «Районная управляющая компания» |

**Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Торковичского сельского поселения, которые планируется благоустроить в 2018-2024 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта |
| **1** | Ул. Торговая от ул. 1-я Железнодорожная до д. 18 по ул. Торговая, от д. 1 по ул. Стахановская до д. 5а по ул. 1-я Железнодорожная |
| **2** | Общественное пространство перед Домом культуры |
| **3** | Парк «Хвойный лес» ул. Стахановская. |
| **4** | Сквер «Сказка» ул. 1-го Мая. |

Приложение № 3

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | **%** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **3** | Количество благоустроенных общественных территорий | **Ед.** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |

Приложение № 4

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия не реализации основного мероприятия | Основные Показатели муниципальной программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | администрация Торковичского сельского поселения |  |  |
| **2** | Благоустройство дворовых территорий | администрация Торковичского сельского поселения |  |  |

Приложение № 5

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы/  структурного элемента | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Год реализации | Всего | В том числе по источникам | | | | |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет |
| **1.«Формирование комфортной городской среды на территории Торковичского сельского поселения на 2018-2022гг»** | Администрация Торковичского сельского поселения |  | | | | | | |
| **Федеральный проект** «Формирование комфортной городской среды»  Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2019 | 3685000,00 | 1232000,00 | 2268000,00 | | 185000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 5533436,00 | 1576335,60 | 3456664,40 | | 500436,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.«Формирование современной городской среды»** | Администрация Торковичского сельского поселения |  | | | | | | |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| **Федеральный проект** «Формирование комфортной городской среды»  Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды |  | 2023 | 10 400 423,99 | 2512000,00 | | 5488000,00 | | 2400423,99 |
| 2024 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Региональный проект**  «Формирование комфортной городской среды»  Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды |  | 2023 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | 10 202 842,53 | 2 696 949,26 | | 5303050,74 | | 2200842,53 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

Приложение № 6

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в программу формирование современной городской среды**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: в Администрацию муниципального образования Торковичское сельское поселение

адрес: п. Торковичи, ул. 1-я Гражданская, д. 1, или по адресу электронной почты: torkovadm@mail.ru

Наименование участника обсуждения, в том числе:

1. Для организаций:

- наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- местонахождение участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(юридический и почтовый адрес)

- ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Для граждан:

- фамилия, имя, отчество участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- номер контактного телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- почтовый адрес местожительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Торковичского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписавшего заявку)

Приложение № 7

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий Торковичского сельского поселения на 2018-2024 годы.**

Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- оборудование контейнерной площадки заглубленного типа;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование площадок для отдыха;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

Приложение № 8

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Торковичского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| 1 | Покрытие дворового проезда, проезда к нему |  |
| 2 | Светильник уличный |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Скамейка |  |
| 4 | Урна |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Торковичского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента  благоустройства | Образец |
| 1 | Элементы озеленения |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2 | Ограждения |  |
| 3 | Элементы детских площадок |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 4 | Оборудование спортивных площадок |  |
| 5 | Малые архитектурные формы и уличная мебель |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 6 | Автомобильные парковки |  |
| 7 | Дренажная система |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 8 | Оборудование площадок для отдыха |  |

Приложение № 9

к программе Формирование современной городской

среды

(с изменениями

от 22.12.2023 № 197)

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

2. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

2. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере от 1% до 5% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация Торковичского сельского поселения размещает указанные материалы на официальном сайте органа местного самоуправления.

3. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый органами местного самоуправления для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» и его согласования с представителем заинтересованных лиц орган местного самоуправления Торковичского сельского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее чем за 60 дней до начала работ.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее чем за 60 дней до начала работ в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3. Денежные средства считаются поступившими с момента их зачисления на лицевой счет.

4. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация Торковичского сельского поселения направляет в органы казначейства копию заключенного соглашения.

5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования муниципального образования как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

6. Администрация сельского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

7. Администрация сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Торковичского сельского поселения на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.