Приложение 2

К распоряжению № 12

от 21.02.2022 года

ПЛАН

Мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период наступления весеннего паводка 2022 года на территории Торковичского сельского поселения.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Провести проверку средств оповещения связи (громкоговорители, мегафоны) Торковичского сельского поселения | до 25.02 | Иванова Е.В. |
| Определить и подготовить силы и средства для проведения АСР | до 25.02. | Ларионов Д.В. |
| Подготовить и представить в отдел ГОЧС по-фамильные списки граждан, которые могут оказаться в зоне подтопления | до 25.02. | Юденкова Е.А.. |
| Создать запасы материально-технических средств, продовольствия для ликвидации ЧС | до 30.02. | Ларионов Д.В. |
| Определить места временного размещения отселяемого населения из зон затопления | до 01.03 | Иванова Е.В. |
| Составить графики ответственных дежурных по администрации поселения на период опасного подъема воды | до 25.02 | Иванова Е.В. |
| Провести разъяснительную работу с населением подтопляемых зон | до 25.02. | Ларионов Д.В. |
| Оперативно представлять в ГОЧС информацию о состоянии уровня воды | в течении паводка | Ларионов Д.В. |
| Определить зоны затопления по населенным пунктам. | до 20.03. | Ларионов Д.В. |
| Спланировать график отключения электроснабжения в зонах подтопления при возникновении ЧС | до 25.03. | Ларионов Д.В. ОАО «Ленэнерго» |

План вступает в действие только при объявлении на территории Торковичского сельского поселения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.