ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Торковичского сельского поселения на период 2014-2016 годов»

за 2016 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | чел | 101,2 | 436 | 431 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 100 | 42 | 42 |
|  | приобретение спортивного инвентаря для футбольной команды п. Торковичи | компл. | 100 | 2 | 2 |
|  | строительство универсальной спортивной площадки | % | 50 | 50 | 100 |
|  | технические условия для подключения спортплощадки к электросети | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | экспертиза проектно-сметной документации на строительство Дома культуры | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | Работы по проектированию Дома культуры | % | 45 | 45 | 100 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района» | разработка схемы газоснабжения Торковичского СП | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | разработка проектно-сметной документации на газоснабжение ул. Торговой в п. Торковичи | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | ремонт чердачных перекрытий | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | замена светильников уличного освещения | шт | 100 | 36 | 36 |
|  | приобретение детского игрового городка | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | обустройство 2-х контейнерных площадок для ТБО | шт | 100 | 2 | 2 |
|  | выполнение топографической работы, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формирование межевого плана для размещения кладбищ вблизи п. Торковичи и д. Петрушина Гора Торковичского сельского поселения | ед | 100 | 2 | 2 |
| «Развитие автомобильных дорог в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района» | Ремонт дорог общего пользования местного значения | км | 100 | 0,180 | 0,180 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 70,8 | 1,239 | 1,750 |
| «Безопасность Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района» | приобретение доски обрезной для создания резерва имущества ГО | м2 | 100 | 2 | 2 |
|  | приобретение пожарных гидрантов | шт | 100 | 3 | 3 |
|  | приобретение пожарных рукавов к мотопомпе | шт | 100 | 2 | 2 |
|  | противопожарная опашка д. Петрушина Гора Торковичского сельского поселения | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | Приобретение знаков пожарной безопасности | шт | 100 | 3 | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 93,7 | х | х |

Глава администрации                                    Е.В. Иванова