- УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному

самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

п(приложение 6 )

ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2016 год

Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт дороги по ул. 2-Железнодорожная, в т.ч. выравнивание обочин, очистка и углубление канавы | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 0,00 | ООО «Вираж» | Муниципальный контракт №0145300006716000003-0208295-01 от 15.08.2016г. | Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. 2- Железнодорожная в п. Торковичи | 1084106,86 | 1084106,86 | Акт о приемке выполненных работ №1 от 30.08.2016г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель Розина Светлана Вячеславовна | Договор подряда №9/2016 от 01.09.2016г. | Выравнивание обочин грунтовой дороги по ул.2-Железнодорожная | 70000,00 | 70000,00 | Акт на выполнение работ-услуг №17 от 19.09.2016г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель Розина Светлана Вячеславовна | Договор подряда №10/2016 от 20.09.2016г. | Очистка и углубление придорожной канавы по ул. 2-Железнодорожная | 44 493,14 | 44493,14 | Акт на выполнение работ-услуг №18 от 30.09.2016г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вклад граждан, трудовые ресурсы |  | Очистка канав от мусора, сухих веток и кустов | 10 000,00 | 10 000,00 | Акт б/н от 30.09.2016г. |  |
| Итого | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  |  | 1208600,00 | 1208600,00 |  |  |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения _____________________Иванова Е.В. Руководитель финансового органа____________________Некозырева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ |  | Л.В. Бурак |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на 01.01.2017 года № __

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт дороги по ул. 2-Железнодорожная, в т.ч. выравнивание обочин, очистка и углубление канавы | м | 790 | 790 |