**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Торковичского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018г. (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Покупка песчано-гравийной смеси для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи | 150м3 | 0 | 99000,00 | 94285,00 | 4715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94285,00 |
| Покупка щебеночно-песчаной смеси для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи | 99м3 | 0 | 99000,00 | 94285,00 | 4715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94285,00 |
| Покупка щебня для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи  | 14м3 | 0 | 16730,00 | 15930,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15930,00 |
| Итого | 263 | 0 | 214730,00 | 204500,00 | 10230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ларионов Д.В. (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Некозырева Е.В. (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель: Некозырева Е.В.8(81372)78844\_ (фамилия, инициалы)(номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Торковичского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2018г.» |
| 1. | Приобретение материалов для ремонта дорог |  |  |  |  |
| 1.1. | Покупка песчано-гравийной смеси для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи | Июнь-август2018г. | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Срок исполнения –Июнь-август 2018г. | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | Покупка щебеночно-песчаной смеси для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи | Июнь-август2018г. | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Срок исполнения –Июнь-август 2018г. | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Покупка щебня для ремонта дорог по улице Озерная и ул. Лесная в дер. Овиновичи | Июнь-август2018г | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Срок исполнения –Июнь-август 2018г. | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2018г.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-ноябрь 2018г. | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Срок исполнения –Август-ноябрь 2018г. | Работы будут выполнены и оплачены в срок, установленный муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным  | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г |
|  2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018г. | Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Не требуется | Корректировка не требуется |

И.о главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Ларионов/

МП