Приложение № 2

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

"Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Развитие части территории Торковичского сельского поселения | | | | |
| 1. | Приобретение материалов для ремонта дорог |  |  |  |
| 1.1. | Покупка трубы | Май-июль 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| 1.2. | Покупка щебня | Май-июль 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| 1.3. | Покупка ПГС | Май-июль 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| 2. | Работы по укладке водопропускной трубы и ремонту дорог по ул.Песочная (полностью) и ул. Моховая (полностью) в д.Песочный Мох | Июнь-август 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –ноябрь 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области и | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО "Торковичское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области | Корректировка не требуется |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Иванова

МП